Piano operativo MaintAI in 10 step

Obiettivo

Riorganizzare il progetto senza perdere le funzioni già esistenti, mettendo in sicurezza:

- architettura

- backend

- frontend

- AI

- feature core

STEP 1 — Congelamento versione attuale

Prima di toccare altro:

fai 3 copie

- maintai_frontend_backup

- maintai_backend_backup

- zip completo del progetto

crea una branch o cartella nuova

Nome consigliato:

maintai_refactor_v1

regola fondamentale

Da qui in avanti:

- niente refactor + nuove feature insieme

- prima struttura

- poi miglioramenti

STEP 2 — Definizione struttura definitiva

Crea la struttura target, vuota, senza ancora migrare tutto.

Backend target

backend/
  main.py
  core/
  models/
  schemas/
  services/
  services/ai/
  api/routes/
  repositories/
  utils/

Frontend target

frontend/src/
  features/
  shared/
  services/
  store/

Questo step serve solo a creare lo scheletro corretto.

STEP 3 — Stabilizzazione backend core

Prima di tutto sistemi il backend minimo indispensabile.

porta in ordine:

- core/config.py

- core/database.py

- main.py

- db connection

- router include

risultato atteso

Il backend deve:

- partire pulito

- esporre gli endpoint attuali

- non perdere OpenAI

- non perdere DB

Prima si garantisce che il motore si avvii. Il resto viene dopo, perché un’auto bellissima senza motore resta un mobile costoso.

STEP 4 — Dominio Ticket come modulo principale

Il primo dominio da fare bene deve essere Ticket.

perché prima Ticket

Perché da lì dipendono:

- RCA

- storico asset

- costi

- assegnazione

- scheduler

- manutenzione preventiva/predittiva

file da creare bene

- models/ticket.py

- schemas/ticket.py

- repositories/ticket_repository.py

- services/ticket_service.py

- api/routes/tickets.py

risultato atteso

Modulo ticket pulito, con:

- CRUD

- relazione asset

- relazione tecnici

- storico

- stati

- tipi ticket

STEP 5 — Dominio Asset

Subito dopo fai Asset.

file

- models/asset.py

- schemas/asset.py

- repositories/asset_repository.py

- services/asset_service.py

- api/routes/assets.py

risultato atteso

Asset con dati tecnici decenti, non solo nome e categoria.

Questo serve tantissimo perché senza buon contesto asset, la RCA AI sarà sempre più debole di quanto potrebbe essere.

STEP 6 — RCA AI fatta bene

Questo è il cuore vero di MaintAI.

struttura

- services/ai/rca_service.py

- services/ai/prompts/rca_prompt.py

- api/routes/problem_analysis.py

fare bene

- prompt professionale

- schema output robusto

- logica generica, non hardcoded su categorie finte

- priorità controlli

- cause con confidence

- dati mancanti

- azioni correttive e preventive

risultato atteso

Una diagnosi che sembri scritta da un manutentore senior, non da un chatbot educato.

STEP 7 — Manuali + parsing AI

Secondo cuore del prodotto.

struttura

- models/manuale.py

- schemas/manuale.py

- services/manuale_service.py

- services/ai/manuale_parser.py

- services/ai/piano_extractor.py

- api/routes/manuali.py

obiettivi

- upload PDF/Excel

- parsing AI

- salvataggio DB

- estrazione piano manutenzione

- revisione prima del salvataggio finale

risultato atteso

Manuali utili davvero al sistema, non solo file caricati.

STEP 8 — Scheduler engine

Solo adesso ha senso affrontarlo bene.

struttura

- models/manutenzione.py

- models/scheduler.py

- schemas/scheduler.py

- repositories/scheduler_repository.py

- services/scheduler_service.py

- services/ai/scheduler_ai.py

- api/routes/scheduler.py

ordine corretto

- scheduler deterministico

- poi ottimizzazione AI

Non partire subito con AI scheduling puro. Prima fai il motore base serio:

- disponibilità

- non sovrapposizione

- finestre orarie

- carico bilanciato

Poi sopra aggiungi l’AI.

STEP 9 — Refactor frontend per feature

Quando il backend è stabile, rifai il frontend feature by feature.

ordine frontend

- tickets

- assets

- rca

- manuali

- scheduler

- dashboard

regola

Ogni feature deve avere:

- components/

- hooks/

- api/

- types/

niente più

- CSS globale infinito

- logica business infilata nei componenti

- fetch sparse ovunque

STEP 10 — Design system + polishing finale

Solo alla fine.

shared frontend

- Badge

- PanelCard

- PageHero

- DataTable

- EmptyState

- Loader

- FileDropzone

dashboard finale

- KPI

- MTBF

- MTTR

- ticket per asset

- costo manutenzione

- backlog

- attività pianificate

output finale

A questo punto MaintAI inizia a sembrare davvero:

- software tecnico

- piattaforma manutentiva

- prodotto vendibile

Priorità assolute

Se vuoi il riassunto brutale, le priorità vere sono queste:

Priorità 1

- backend stabile

- ticket

- asset

Priorità 2

- RCA AI

- manuali AI

Priorità 3

- scheduler

Priorità 4

- dashboard e rifinitura UI

Perché?
Perché il valore vero di MaintAI non è “essere bello”.
È:

- capire i guasti

- strutturare i ticket

- usare il contesto tecnico

- generare manutenzione utile

Regole operative da adesso

Da appendere al muro, visto che gli umani amano dimenticare le cose appena funzionano per cinque minuti.

1

Mai cambiare UI e logica insieme

2

Mai toccare endpoint se il task è grafico

3

Ogni nuova funzione AI deve avere:

- service dedicato

- prompt dedicato

- schema dedicato

4

Ogni dominio nuovo deve avere:

- model

- schema

- repository

- service

- route

5

Ogni refactor deve lasciare una versione backup funzionante

Prossimo passo concreto

Il passo giusto adesso è questo:

Fase esecutiva immediata

- bloccare la struttura target

- rifare Ticket come primo modulo pulito

- poi rifare RCA sopra Ticket

- poi Manuali

Questo è l’ordine giusto.